التقرير الشامل لمشروع CyberOS

Personal Cybersecurity Engineering OS
من الصفر حتى checkpoint 699fe67b

# التقرير الشامل لمشروع CyberOS

## Personal Cybersecurity Engineering OS

إعداد: Manus AI

تاريخ التقرير: 14 أغسطس 2026

المستودع: malhiloo-byte/cyberHub

الفرع: main

آخر commit موثق: 699fe67 — chore: close GitHub presentation checklist

آخر checkpoint للمنصة: 699fe67b

حالة Module 0: مغلق رسميًا

الاختبارات التراكمية الأخيرة: 278 اختبارًا ناجحًا

## 1. الملخص التنفيذي

CyberOS هو منظومة شخصية طويلة الأمد صُممت لتكون Personal Cybersecurity Engineering OS، وليست مجموعة Scripts منفصلة أو إعادة اختراع لأدوات موجودة. الغرض هو بناء طبقة شخصية فوق الأدوات والمعرفة والـengines الموجودة، تجعل التعلم والتدريب وتنفيذ Labs وPentesting المصرح به وتنظيم الأدلة وتحليل النتائج وكتابة التقارير وأتمتة الأعمال المتكررة وقياس التطور قابلة للإدارة والتدقيق والتوسع.

المسار المهني الذي صُممت المنظومة لخدمته هو: Web Penetration Testing → Network / AD / Cloud Security → API Security → Python / Data / ML → Deep Learning → LLM Security → AI Red Teaming → AI Security Engineering / Research. لذلك لم يبدأ المشروع بأداة Recon أو Exploitation، بل بدأ بالنواة التي تمنع تجاوز النطاق وتفرض authorization وتضمن أن كل تنفيذ قابل للربط بهدف مصرح به.

النتيجة الحالية هي نواة Python production-oriented مبنية على Python 3.11+، SQLite3 بدون ORM، migrations داخلية مع SHA-256 checksums، UnitOfWork، Repositories وMappers، Domain Models typed، Scope Matcher fail-closed، Safe Subprocess Engine، Task Persistence، Task CLI، واختبار Zero-State E2E. كما أُضيفت واجهة React فاخرة باسم Obsidian Command Center، وREADME احترافي، وGitHub Actions CI، وMIT License، وSECURITY policy، ووثيقة تصميم أولية لـModule 1.

الخلاصة التنفيذية: لم يعد المشروع Prototype فارغًا أو Script مؤقتًا. أصبح Module 0 نظامًا متكاملًا من domain إلى persistence إلى execution إلى CLI، مع حدود أمنية صريحة و278 اختبارًا ناجحًا، وواجهة منتج أولية ذات هوية بصرية واضحة.

## 2. نقطة البداية والمشكلة التي عالجناها

بدأ المشروع من حاجة إلى بناء نظام شخصي يخدم مسار Cybersecurity تعليمي ومهني متدرج، وليس من حاجة إلى إضافة أداة فحص جديدة إلى الإنترنت. المشكلة الأساسية كانت أن أدوات الأمن المعتادة قوية لكنها لا تقدم بالضرورة طبقة شخصية موحدة لإدارة Workspace وEngagement وScope وTarget وAuthorization وTask وEvidence وLearning Progress.

كان القرار الجوهري أن القيمة ليست في استبدال Nmap أو Burp أو أدوات Cloud أو أدوات LLM Security، بل في بناء control plane شخصي يضمن أن كل أداة مستقبلية تُشغل ضمن سياق واضح، وهدف محدد، وتفويض قابل للتدقيق، ونتيجة structured، وتاريخ يمكن الرجوع إليه.

من هنا ظهرت قواعد العمل التالية:

| القاعدة | المعنى التطبيقي |
| --- | --- |
| Modular Architecture | كل Module صغير ومكتمل قبل الانتقال لما بعده. |
| Design before Code | لا يبدأ التنفيذ قبل اعتماد التصميم عند وجود قرار معماري مؤثر. |
| Domain/Persistence separation | الـDomain لا يعرف SQLite أو SQL أو CLI. |
| Local-first / Privacy-first | SQLite محلية في البداية، لا اتصالات غير ضرورية، ولا أسرار داخل المستودع. |
| Fail-Closed Security | المجهول أو غير المصرح به مرفوض، وExclude يتقدم على Include. |
| Typed IDs and Errors | UUID4 strong identifiers وtyped error codes بدل strings مبهمة. |
| No Hard Delete | الأرشفة هي الوسيلة الوحيدة، للحفاظ على auditability. |
| Quality Gates | pytest وRuff وmypy strict وformatting وwheel build قبل checkpoint. |

## 3. القرارات المعمارية المؤسسة

### 3.1 اللغة والبنية العامة

اعتمد المشروع Python 3.11+ للنواة، مع فصلها عن واجهة React/TypeScript. هذا الفصل يمنع أن تصبح قواعد الأمن والـDomain رهينة بمكونات UI أو framework واحد. النواة تحمل العقود والـpolicies والـpersistence والـCLI، بينما الواجهة الحالية هي command center presentation layer قابلة للربط لاحقًا بــAPI.

الطبقات الأساسية هي:

Domain Models & Policies
        ↓
Persistence Mappers
        ↓
Repositories
        ↓
Application Services
        ↓
CLI / future API / Web UI

المبدأ المهم هو أن Repositories تملك SQL فقط، بينما UnitOfWork يملك حدود المعاملة. Application Services تملك orchestration، والـCLI يملك parsing وpresentation وليس business logic.

### 3.2 الهوية والبيانات

اعتمد المشروع UUID4 لكل الكيانات التقنية المهمة، وUTC-aware datetimes، وTOML للإعدادات البشرية، وJSON للعقود والمخرجات. تم تجنب raw strings حيث يكون strong type أكثر أمانًا، فظهر WorkspaceId وEngagementId وScopeId وTargetId وTaskId.

### 3.3 الأمان

صُممت المنظومة حول قاعدة أن execution لا يبدأ لمجرد أن المستخدم كتب أمرًا. يجب أن يوجد Scope authorized، وTarget مطابق، ووقت صلاحية غير منتهٍ، وقاعدة Include فعالة، وتفويض ExecutionAuthorization قابل للتدقيق. لا يوجد shell parsing، ولا shell=True، ولا auto-inference لنوع Target.

## 4. التسلسل الزمني الكامل من الصفر

### 4.1 Module 0.1 — Bootstrap & Core Contracts

كانت هذه أول طبقة تأسيسية. تم إنشاء هيكل المشروع، Configuration، Logging، Errors، CLI، Plugin contracts، والاختبارات الأولية. لم تُضف قاعدة بيانات أو API أو Web UI إلى هذا الجزء حتى لا تتسرب مسؤوليات مستقبلية إلى النواة قبل أوانها.

ما أُنجز:

تم اعتماد Python 3.11+، وفصل Core عن Web UI، واستخدام TOML/JSON/UUID4، وبناء typed errors وstructured logging وOperationResult envelope وCLI أولية. كما تم وضع أساس Plugin contract دون تشغيل أدوات خارجية.

الحدود:

لا SQLite، لا migrations، لا repositories، لا Recon، لا Burp، لا AI، ولا Network operations. كانت النتيجة contract-first foundation.

الـcheckpoint: 07952d88.

الاختبارات الموثقة: 14 اختبارًا.

### 4.2 Module 0.2 — Persistence Kernel

تم بناء طبقة Persistence عامة قابلة لإعادة الاستخدام قبل إضافة Domain tables. القرار كان استخدام sqlite3 من Python stdlib بدون ORM، حتى تبقى SQL واضحة ومراجعتها الأمنية مباشرة.

#### 0.2.a — Database Settings & Path Security

تم تعريف Database Settings وPath Security Policy، مع منع المسارات غير الآمنة، وضبط صلاحيات الملفات المحلية إلى 0600 والـdirectories إلى 0700 حيث ينطبق.

#### 0.2.b — Connection Factory & PRAGMA Hardening

تم إنشاء Connection Factory وManaged SQLite Connection، وتفعيل قواعد SQLite المهمة:

| PRAGMA / policy | الغرض |
| --- | --- |
| foreign_keys = ON | فرض علاقات الآباء والأبناء وعدم ترك integrity لصدفة connection. |
| journal_mode = WAL | تحسين القراءة/الكتابة المحلية مع وضوح حدود المعاملة. |
| synchronous = FULL | اختيار durability أقوى من السرعة القصوى. |
| parameterized SQL | منع SQL injection وعدم تركيب القيم داخل النصوص. |

#### 0.2.c — Migration Metadata & Runner

تم بناء schema_migrations وMigration Runner داخلي. لكل migration version وchecksum SHA-256. لا تُقبل migration معدلة بعد تطبيقها، ويُحافظ على forward-only behavior. فشل migration يعيد المعاملة إلى rollback ذري.

#### 0.2.d — UnitOfWork & Repository Ports

تم إنشاء UnitOfWork مع commit/rollback ownership، وتعريف repository ports قبل تنفيذ domain repositories. بهذه الطريقة لا تملك Repository transaction منفردة ولا تقوم بالcommit من تلقاء نفسها.

#### 0.2.e — Contract Tests & Persistence Health

تم إغلاق Module 0.2 باختبارات التعاقد، health checks، integrity، rollback، وchecksum.

الـcheckpoint: af90d7e0.

النتيجة: 47 اختبارًا ناجحًا.

### 4.3 Module 0.3 — Workspace & Engagement

هذا كان أول Domain فعلي. الهدف هو إنشاء vocabulary ينظم عمليات التعلم والتقييم والـLabs.

#### 0.3.a — Workspace Domain

تم تعريف Workspace مع UUID4، naming validation، UTC timestamps، archive semantics، optimistic versioning، وtyped errors. أُجريت pure unit tests دون SQLite أو Engagement.

#### 0.3.b — Engagement Domain

تم تعريف Engagement المرتبط بــWorkspace، مع EngagementKind وEngagementStatus وlifecycle transitions. تم فرض authorization reference عند تفعيل نوع authorized_assessment، وتثبيت end_at عند completion، ورفض الانتقالات غير القانونية، ومنع التعديل بعد archive.

الـcheckpoint المرحلي: bb49cdd3.

الاختبارات: 74 اختبارًا.

#### 0.3.c — Schema Design Review & Migration 0002

تم تصميم ثم تنفيذ 0002_workspace_engagement.sql. شمل ذلك جدول workspaces وجدول engagements، وForeign Keys مع ON DELETE RESTRICT وON UPDATE RESTRICT، وNOT NULL وCHECK constraints، وindexes، وunique names.

القرار الخاص بأسماء Engagement كان:

UNIQUE(workspace_id, name COLLATE NOCASE)

الهدف هو منع الغموض داخل Workspace مع السماح بنفس الاسم في Workspaces مختلفة.

الاختبارات: 93 اختبارًا بعد migration والقيود وatomicity وchecksum.

#### 0.3.d — Workspace Repository

تم تنفيذ WorkspaceMapper وSQLiteWorkspaceRepository مع round-trip UUID/UTC/status/version، وCRUD، deterministic list order، duplicate-name translation، optimistic concurrency، archive persistence، وno-row-leak. أُثبت أن sqlite3.Row وSQL لا يخرجان من طبقة Persistence.

الاختبارات: 101.

#### 0.3.e — Engagement Repository

تم تنفيذ EngagementRepository وmapper، مع list_by_workspace، transition، archive، parent guards، uniqueness translation، optimistic concurrency، وUnitOfWork integration.

الاختبارات: 112.

#### 0.3.f — Application Services & CLI

تم إنشاء WorkspaceService وEngagementService، وإعادة استخدام OperationResult مع correlation IDs. أضيفت أوامر:

cyberos workspace create/list/show/archive
cyberos engagement create/list/show/transition/archive

كل الأوامر تدعم Text وJSON، ولا تعرض raw SQL أو stack traces. الأرشفة فقط، بلا hard delete.

الاختبارات: 120.

#### 0.3.g — Documentation & Closure

تمت مراجعة الحدود بين Domain وMapper وRepository وService وCLI، وتحديث README والعمارة وtransition matrix وسياسة archive وoptimistic versioning.

إغلاق Module 0.3: checkpoint 517f48ae، مع 120 اختبارًا ناجحًا.

### 4.4 Module 0.4 — Target & Scope Management

هذا هو الجزء الأمني المركزي الذي يمنع العمليات خارج التفويض.

#### 0.4.a — Domain Primitives & Canonicalization

تم تعريف:

| النوع | السلوك |
| --- | --- |
| FQDN | lowercase، إزالة trailing dot، IDNA ثابت، ورفض control characters. |
| Wildcard | السماح بـ*. في أقصى اليسار فقط، ورفض * و*.* وadmin.*.com. |
| IPv4 | canonical formatting ورفض القيم الملتوية. |
| IPv6 | validation وcanonical compression موحد. |
| CIDR | canonical network مع prefix صريح، ورفض default routes الخطرة مثل /0. |
| URL | توحيد scheme/host/port/path/query، ورفض userinfo وfragments. |

كما عُرفت ScopeId وTargetId وScopeStatus وTargetRule وTargetKind، وكل parsing offline بلا DNS أو HTTP أو subprocess.

checkpoint: 5a87c8a1، والنتيجة 160 اختبارًا.

#### 0.4.b — Scope & Target Aggregates

تم بناء Target immutable مرتبط بـScope، وبناء Scope aggregate مرتبط بـEngagement. lifecycle الخاص بـScope:

draft → validated → authorized → archived

أضيف return_to_draft عند الحاجة إلى تعديل نطاق authorized، ومنع التعديل أو إضافة Target إلى Scope authorized، ومنع التعديل العكسي بعد archive، مع version وUTC timestamps وauthorization reference وexpiry.

checkpoint: 712dc916، والنتيجة 173 اختبارًا.

#### 0.4.c — Schema Design & Migration 0003

تم إنشاء 0003_target_scope.sql دون IF NOT EXISTS ودون معاملات داخلية، مع جدول scopes وجدول targets. شمل ذلك status/rule/kind checks، timestamp checks، version checks، unique indexes، وFK RESTRICT إلى Engagement وScope.

الفهارس الأساسية:

uq_scopes_engagement_name_nocase
uq_targets_scope_rule_kind_value

checkpoint: 157a39e9، والنتيجة 192 اختبارًا.

#### 0.4.e — Scope & Target Repositories

تم تنفيذ Mappers وRepositories مع round-trip strict validation، parent guards، archive/authorized guards، optimistic concurrency، وترجمة أخطاء uniqueness إلى SCOPE_NAME_CONFLICT وTARGET_DUPLICATE.

checkpoint: 9b0b7e81، والنتيجة 200 اختبار.

#### 0.4.f — Scope Matcher Engine

تم بناء Pure Deterministic ScopeMatcher دون أي network side effects. ترتيب القرار صارم:

1. Explicit exclude match → EXCLUDED
2. Include match داخل Scope authorized وحي → INCLUDED
3. غير ذلك → DENIED_OUT_OF_SCOPE

تم دعم wildcard root/subdomains، FQDN exact، IPv4/IPv6 exact، CIDR membership، URL host extraction، exact canonical URL matching، وinvalid candidate denial.

checkpoint: 8a12e604، والنتيجة 223 اختبارًا.

#### 0.4.g — Application Scope Services & Guards

ظهر هنا قرار معماري مهم: رفض auto-inference واستخدام DTO صريح:

TargetCandidate(raw_value, kind)

أُنشئت ScopeValidationService مع:

evaluate_candidate(scope_id, candidate)
authorize_execution(scope_id, candidate)

الخدمة تتحقق من Scope authorized، expiry، INCLUDED، وهدف مطابق، ثم تنشئ ExecutionAuthorization قابلة للتدقيق تحتوي expiry وmatched target.

checkpoint: 17e66812، والنتيجة 230 اختبارًا.

#### 0.4.h — Scope CLI & Closure

تمت إضافة:

cyberos scope create
cyberos scope authorize
cyberos target add
cyberos scope evaluate

والـexit codes الخاصة بالتقييم:

| code | المعنى |
| --- | --- |
| 0 | INCLUDED أو نجاح تشغيلي |
| 1 | input/lifecycle/contract error |
| 2 | EXCLUDED أو DENIED_OUT_OF_SCOPE |

إغلاق Module 0.4: checkpoint 605b6ee3، والنتيجة 233 اختبارًا.

### 4.5 Module 0.5 — Task Execution, Persistence, CLI & Audit

#### 0.5.a — Task Domain Models & Execution Specs

تم اكتشاف خطر معماري قبل التنفيذ: التفويض العام قد لا يكفي إذا لم يكن مربوطًا بالهدف والوقت. لذلك تم اعتماد Target-Bound & Time-Aware Authorization.

أضيف إلى ExecutionAuthorization وScopeEvaluationResult حقل expires_at. أصبح Task يتطلب:

scope_id == authorization.scope_id
target_id == authorization.matched_target_id
authorization.expires_at >= current_utc
matching_rule == INCLUDE

تم تعريف TaskId وTaskStatus وTask immutable aggregate. آلة الحالات:

pending → running → completed
                    → failed
                    → cancelled
pending → cancelled

كما تم تعريف ExecutionSpec بــargv tuple، timeout بين 1 و3600 ثانية، output cap بين 1 و16 MiB، وEnvPolicy immutable allowlist.

checkpoint: 7200b54c، والنتيجة 252 اختبارًا.

#### 0.5.b — Safe Subprocess Execution Engine

تم تنفيذ SafeSubprocessRunner في طبقة execution باستخدام asyncio.create_subprocess_exec. يمنع shell parsing وshell=True، ويستقبل argv tuple فقط.

تم تنفيذ:

| capability | التنفيذ |
| --- | --- |
| Output cap | stdout/stderr bounded مع partial output وtruncated. |
| Timeout | SIGTERM أولًا ثم SIGKILL عند عدم الاستجابة. |
| Environment isolation | تطبيق EnvPolicy allowlist وبيئة نظيفة لا تورث الأسرار. |
| Result object | exit_code وstdout وstderr وtruncated وduration وtimeout_exceeded. |
| Safety tests | echo وsleep وpython -c فقط، بلا network tools. |

ظهر تعارض معماري عند سؤال من يغيّر Task إلى FAILED. تم إيقاف التنفيذ وطرح الخيارات، ثم اعتماد Option A: runner يظل مسؤولًا عن subprocess/result، وTaskExecutionEngine هو orchestration layer الذي يعيد (Task, ExecutionResult) ويطبق:

start → RUNNING
exit_code == 0 and no timeout → COMPLETED
timeout or non-zero → FAILED

checkpoint: 7e3cd051، والنتيجة 263 اختبارًا.

#### 0.5.c — Task Persistence & Migration 0004

تم اعتماد Neutral Domain Result بدل إبقاء ExecutionResult داخل execution layer. نُقل إلى:

cyberos.domain.task.result

وأعيد تصديره من cyberos.execution.runner للحفاظ على backward compatibility.

أضيف TaskRecord(task, result) كـimmutable persistence projection، ونُفذت 0004_tasks.sql مع جدول tasks وحقول ExecutionResult وJSON checks.

القيود المهمة:

| constraint | الغرض |
| --- | --- |
| json_valid(command_json) | ضمان سلامة ExecutionSpec serialization. |
| json_valid(env_policy_json) | منع تخزين policy غير صالحة. |
| status/result consistency | منع stdout/exit data في pending/running، وإلزام metadata عند terminal state. |
| FK to scopes/targets | منع Task يتيم. |
| ON DELETE/UPDATE RESTRICT | عدم حذف parent يحتوي Tasks. |
| (scope_id,status) و(target_id,status) | دعم الاستعلامات الأساسية. |

تم تنفيذ TaskMapper strict للـUUID وUTC وenums وJSON وbytes وduration وerror metadata، وSQLiteTaskRepository بعمليات add/get/list/update status/result، مع optimistic concurrency وUnitOfWork ownership.

checkpoint: 4c6fe99f، والنتيجة 272 اختبارًا.

#### 0.5.d — TaskService & CLI

تم اعتماد TaskService كمنسق وحيد للدورة:

1. ScopeValidationService authorization
2. target-bound verification
3. persist pending Task in short transaction
4. execute outside DB transaction
5. update terminal status/result with optimistic concurrency

أضيفت أوامر:

cyberos task run SCOPE_ID TARGET_ID --kind KIND --value VALUE COMMAND...
cyberos task list [--scope-id ID] [--target-id ID]
cyberos task show TASK_ID

الـCLI يدعم JSON/Text وcorrelation IDs، ويستخدم exit codes: 0 للنجاح، 1 للـinput/domain error، و2 للرفض الأمني أو فشل/timeout التنفيذ. أضيف delimiter -- حتى لا تُفسر flags الخاصة بالأمر المراد تشغيله على أنها flags للـCLI.

#### Full System Integration Audit

تم إنشاء tests/e2e/test_full_system_pipeline.py على SQLite جديدة تمامًا. مر الاختبار من migrations 0001–0004 إلى:

Workspace
 → Engagement
 → Scope
 → Target
 → authorization
 → Task creation
 → SafeSubprocessRunner
 → TaskExecutionEngine
 → TaskRecord persistence
 → CLI retrieval

كما اختبر excluded target، draft scope، expired scope، cross-target authorization reuse، literal shell injection، وstale optimistic version.

إغلاق Module 0.5: checkpoint 085a0c61، والنتيجة 276 اختبارًا.

### 4.6 Final Module 0 Zero-State Audit

لم نكتفِ بنجاح كل Module منفردًا. أُجري تدقيق تراكمي من zero-state على قاعدة SQLite جديدة، مع:

PRAGMA quick_check → ok
PRAGMA foreign_key_check → no violations
schema version → 4

تم اختبار six target kinds، include/exclude precedence، Scope expiry، authorization، execution، persistence، CLI walkthrough، وsecurity failures. النتيجة كانت 278 اختبارًا ناجحًا، وأُغلق Module 0 رسميًا في checkpoint 80001bf3.

## 5. النواة الحالية والملفات الرئيسية

### 5.1 Core contracts and errors

| المسار | المسؤولية |
| --- | --- |
| cyberos-core/src/cyberos/core/errors.py | ErrorCode وtyped CyberOS errors وترجمة الفشل إلى domain/application semantics. |
| cyberos-core/src/cyberos/core/result.py | OperationResult envelope وcorrelation metadata. |
| cyberos-core/src/cyberos/core/ids.py | UUID and typed ID utilities. |
| cyberos-core/src/cyberos/core/plugins.py | plugin contracts الأساسية. |
| cyberos-core/src/cyberos/core/serialization.py | JSON-safe serialization. |
| cyberos-core/src/cyberos/core/context.py | correlation/runtime context. |
| cyberos-core/src/cyberos/core/time.py | UTC-aware time utilities. |

### 5.2 Domain

المجلد cyberos-core/src/cyberos/domain/ يحتوي على Workspace وEngagement وScope وTarget وTask، مع primitives وmodels وrepository ports. Task result وTask record مفصولان عن التنفيذ حتى لا يحدث dependency inversion.

### 5.3 Persistence

المجلد cyberos-core/src/cyberos/persistence/ يحتوي على Connection Factory وPath Policy وHealth وUnitOfWork وMigrations وRepositories وMappers.

ملفات migrations الحالية:

0001_persistence_kernel.sql
0002_workspace_engagement.sql
0003_target_scope.sql
0004_tasks.sql

### 5.4 Execution

| المسار | الوظيفة |
| --- | --- |
| cyberos-core/src/cyberos/execution/runner.py | SafeSubprocessRunner وbackward-compatible ExecutionResult export. |
| cyberos-core/src/cyberos/execution/task_engine.py | TaskExecutionEngine وتطبيق Task transitions. |
| cyberos-core/src/cyberos/domain/task/spec.py | ExecutionSpec وEnvPolicy bounds. |
| cyberos-core/src/cyberos/domain/task/result.py | Neutral ExecutionResult وfailure reason. |
| cyberos-core/src/cyberos/domain/task/record.py | TaskRecord projection. |

### 5.5 Application and CLI

| المسار | الوظيفة |
| --- | --- |
| cyberos-core/src/cyberos/application/scope_validation.py | TargetCandidate وScopeEvaluationResult وExecutionAuthorization. |
| cyberos-core/src/cyberos/application/services/ | WorkspaceService وEngagementService وTaskService. |
| cyberos-core/src/cyberos/cli/app.py | Typer commands، parsing، rendering، envelopes، exit policies. |

### 5.6 Tests

توجد pure unit tests للـDomain، migration integration tests، repository tests، CLI tests، execution tests، وtests/e2e/test_full_system_pipeline.py لتدقيق النظام كاملًا.

## 6. نموذج البيانات والعلاقات

العلاقة الهرمية النهائية هي:

Workspace
  └── Engagement
        └── Scope
              └── Target
                    └── Task

كل parent relation محمية بـON DELETE RESTRICT وON UPDATE RESTRICT. لا يوجد hard delete CLI. Archive يثبت archived_at ويرفع version ويمنع العودة العكسية في domain.

### 6.1 Workspace وEngagement

Workspace يمثل مساحة تعلم أو مشروعًا أو سياقًا تشغيليًا. Engagement يمثل نشاطًا داخله، مع kind مثل learning أو authorized_assessment، وlifecycle وauthorization reference.

### 6.2 Scope وTarget

Scope يحدد policy وstatus وauthorization reference وvalidated/authorized timestamps وexpiry. Target يخزن rule وkind وcanonical value، ولا يمكن أن يكون خارج Scope.

### 6.3 Task وExecutionResult

Task يحمل scope_id وtarget_id وstatus وExecutionSpec وtimestamps وversion. ExecutionResult يُحفظ projection منفصلًا داخل TaskRecord، حتى يظل Task domain aggregate أخف ويظل result contract محايدًا بين execution وpersistence.

## 7. مصفوفة الأمن والدفاعات

| الخطر | الدفاع المنفذ |
| --- | --- |
| Command injection | argv tuple وcreate_subprocess_exec، دون shell=True أو shell parsing. |
| Scope bypass | ScopeValidationService وExecutionAuthorization إلزامي. |
| Target mismatch | Task يتحقق أن target_id يساوي matched_target_id. |
| Expired authorization | expires_at يتحقق منه وقت evaluation وTask creation. |
| Exclude bypass | explicit exclude له precedence على include. |
| Wildcard ambiguity | canonicalization تقبل *. في أقصى اليسار فقط. |
| URL credential leakage | URL parser يرفض userinfo وfragments. |
| Environment leakage | EnvPolicy allowlist وبيئة subprocess معزولة. |
| Output OOM | max_output_bytes وtruncated metadata. |
| Hanging process | timeout مع SIGTERM ثم SIGKILL. |
| SQL injection | parameterized static SQL وS608 review. |
| Parent deletion | Foreign Keys وRESTRICT. |
| Data race | optimistic version guard وCONCURRENCY_CONFLICT. |
| Raw persistence leakage | Mappers فقط تعيد Domain/Projection ولا تسرب sqlite3.Row. |
| Secret leakage | .gitignore وSECURITY.md وno raw SQL/tracebacks in CLI. |

## 8. استراتيجية الاختبار ونتائجها

تم الالتزام بأن كل slice يملك اختباراته قبل checkpoint. أنواع الاختبارات:

Pure Domain Unit Tests: validation، lifecycle، immutable updates، authorization guards، canonicalization.

Migration Integration Tests: checksum، forward-only، idempotency، rollback، quick_check، foreign_key_check، constraints.

Repository Tests: round-trip، CRUD، optimistic concurrency، parent guards، typed error translation، rollback.

Execution Integration Tests: argv injection، timeout، process killing، output truncation، environment isolation، Task transitions.

CLI Tests: Text/JSON، envelopes، exit codes، deterministic output، invalid input، no traceback leakage.

Full E2E Audit: zero-state SQLite، migrations 0001–0004، hierarchy، authorization، execution، persistence، CLI retrieval، fail-closed negatives.

### 8.1 بوابات الجودة

تم تشغيل:

cd cyberos-core
source .venv/bin/activate
bash scripts/check.sh

والبوابة تنفذ pytest، Ruff check، Ruff format check، mypy --strict، وwheel build. آخر نتيجة للنواة: 278 passed، مع All checks passed! ونجاح wheel build.

### 8.2 CI على GitHub

تم إنشاء .github/workflows/ci.yml ويعمل عند push وpull_request على Python 3.11. في آخر تحقق موثق، نفذ GitHub Actions:

pytest
Ruff lint
Ruff format check
mypy strict
Build wheel

وقد نجح تشغيل CyberOS CI رقم 31751445465 على revision ca800d6. آخر commit 699fe67 هو تحديث checklist توثيقي بعد ذلك.

## 9. الواجهة الأمامية وGitHub presentation

### 9.1 الحالة الأولية للواجهة

كانت واجهة React عبارة عن imported template يحتوي spinner و"Example Page" وbutton تجريبي. App كان يملك root route وNotFound، وThemeProvider light، وtokens زرقاء عامة، وHTML title باسم CyberOS Foundation دون هوية منتج حقيقية.

### 9.2 الاتجاه البصري

تم اختيار Obsidian Command Center، وهو مزيج من Swiss editorial discipline وquiet luxury industrial design. خصائصه:

| العنصر | القرار |
| --- | --- |
| الخلفية | Obsidian/graphite dark materials. |
| اللون المميز | Aged Brass #C8A96B. |
| حالات الصحة | Teal. |
| حالات الخطر | Controlled vermilion. |
| النص | DM Sans. |
| metadata | IBM Plex Mono. |
| العلامة | squared orbital bracket + brass signal interruption. |
| اللغة | Operational، evidence-first، authorization-aware. |

### 9.3 ما تم بناؤه في الواجهة

تم تنفيذ App shell فيه persistent sidebar وworkspace context وoperations navigation وsystem navigation، وutility bar فيه breadcrumb وlocal-first status وnotifications وoperator avatar، مع mobile rail trigger.

تم بناء Command Center يتضمن:

Operational Briefing
Operational Posture
Authorization Brief
System Metrics
Audit Activity
Build Trajectory
Scope Register
Task Execution
System Health
Footer identity

كل ذلك يستخدم snapshot presentation data بوضوح، وليس ادعاء أنه API حي. أضيفت تفاعلات toast وnav selection وscope register expansion وmobile menu، مع focus styles وreduced-motion policy.

### 9.4 التحقق البصري

تم فحص desktop على 1280×900 وmobile على 390×844. بعد المراجعة البصرية الأولى، طُبقت amendments شملت العلامة، brass rule grammar، editorial asymmetry، typography hierarchy، وoperational CTAs. ثم أُعيد فحص desktop/mobile.

### 9.5 GitHub presentation

تم تحديث README الجذري ليكون product-facing، ويحتوي على badges، executive vision، status table، ASCII architecture متوافق مع GitHub، roadmap Module 0–14، quickstart، CLI usage، security policy، وlinks للواجهة والـdesign docs.

كما أضيفت LICENSE برخصة MIT، وSECURITY.md، و.github/workflows/ci.yml، وملفات governance والـModule 1 preparation.

## 10. GitHub والـcommits والـcheckpoints

### 10.1 GitHub repository

المستودع العام هو malhiloo-byte/cyberHub. تم الحفاظ على origin المُدار، وإضافة remote باسم github، ثم رفع الفرع main دون force push أو history rewrite.

### 10.2 commits الرئيسية

| commit | المعنى |
| --- | --- |
| c197ea9 | تجهيز GitHub README وCI وMIT وSECURITY وignore. |
| 7e2db37 | توثيق remote setup. |
| dc76530 | توثيق نجاح push verification. |
| 48dc198 | إطلاق CyberOS premium command center. |
| ca800d6 | رفع GitHub presentation وإصلاح architecture rendering. |
| 699fe67 | إغلاق presentation checklist. |

### 10.3 checkpoints الأساسية

| checkpoint | المرحلة |
| --- | --- |
| 07952d88 | Module 0.1 Bootstrap & Core Contracts. |
| af90d7e0 | Module 0.2 Persistence Kernel. |
| 517f48ae | Module 0.3 Workspace & Engagement closed. |
| 605b6ee3 | Module 0.4 Target & Scope closed. |
| 7200b54c | Module 0.5.a Task Domain. |
| 7e3cd051 | Module 0.5.b execution engine closed. |
| 4c6fe99f | Module 0.5.c task persistence closed. |
| 085a0c61 | Module 0.5.d and Module 0.5 closure. |
| 80001bf3 | Final Module 0 zero-state audit. |
| 699fe67b | Premium UI + GitHub presentation final project checkpoint. |

## 11. الملفات والوثائق الرئيسية

### الوثائق المعمارية

docs/architecture/module-0.1-bootstrap-core-contracts.md
docs/architecture/module-0.2-persistence-kernel.md
docs/architecture/module-0.3-workspace-engagement.md
docs/architecture/module-0.3c-schema-review.md
docs/architecture/module-0.4-target-scope.md
cyberos-core/docs/architecture/module-0.5b-safe-subprocess.md
cyberos-core/docs/architecture/module-0.5c-task-persistence.md
cyberos-core/docs/architecture/module-0.5d-task-cli-audit.md
docs/architecture/module-1-recon-orchestrator.md

### وثائق التطوير والإغلاق

cyberos-core/docs/development/module-0-final-audit.md
cyberos-core/docs/development/module-0.5-closure.md
cyberos-core/docs/development/task-0.5a.md
cyberos-core/docs/development/task-0.5c.md
cyberos-core/docs/development/frontend-audit.md
cyberos-core/docs/development/frontend-visual-verification.md
cyberos-core/docs/development/github-governance.md
docs/development/github-setup-audit.md

### ملفات الواجهة

client/src/App.tsx
client/src/pages/Home.tsx
client/src/index.css
client/index.html
ideas.md

### الحوكمة والرفع

README.md
LICENSE
SECURITY.md
.gitignore
.github/workflows/ci.yml
todo.md

## 12. ما لم يُنفذ بعد وما يجب عدم اعتباره منجزًا

التقرير يفرق عمدًا بين الإنجاز الفعلي والتخطيط. لم تُنفذ بعد أدوات Recon حقيقية، ولا DNS أو HTTP probing، ولا Burp integration، ولا Exploitation، ولا AI أو LLM Security، ولا API backend حقيقي للواجهة. الواجهة الحالية تعرض local snapshot presentation data وليست connected operational API.

كما أن empty/loading/error states الخاصة بطبقة بيانات UI لم تُبنَ كحالات asynchronous كاملة؛ الموجود حاليًا هو ErrorBoundary، focus treatment، toast feedback، وstatic operational states. قبل ربط الواجهة بالـAPI يجب إضافة loading skeletons وempty states وtyped API errors.

لا يوجد event-sourced audit history كامل بعد. الموجود هو correlation metadata وTask snapshot وExecutionResult. كما أن stdout/stderr محفوظان محليًا داخل SQLite دون artifact storage أو compression أو retention scheduler. task list لا يملك pagination بعد، وTaskService ما يزال synchronous ويستخدم bridge إلى async engine.

هذه ليست إخفاقات في Module 0؛ هي حدود معلنة يجب تحويلها إلى Modules أو slices مستقلة بعد اعتماد تصميمها.

## 13. الخطوة التالية الصحيحة

الخطوة التالية ليست كتابة Recon مباشرة. الوثيقة الموجودة في docs/architecture/module-1-recon-orchestrator.md تقترح البدء بــplugin contracts وmanifests وcapability validation، ثم offline fixture plugin، ثم orchestration مع Task، وبعد security review منفصل يمكن التفكير في network adapter مصرح به.

قبل Module 1 يجب اعتماد قرارات versioning للـplugin manifests، وschema versioning للـReconResult، وgranularity الخاصة بموافقات network capability، وretention model للنتائج.

## 14. خلاصة هندسية قابلة للدفاع الأكاديمي

القيمة الأكاديمية والهندسية لمشروع CyberOS ليست في عدد الأسطر أو عدد الأوامر، بل في تسلسل القرارات: بدأنا بعقود نظيفة، ثم persistence kernel، ثم domain hierarchy، ثم authorization boundary، ثم safe execution، ثم persistence للنتائج، ثم service orchestration وCLI وE2E audit. كل مرحلة أغلقت باختبارات وquality gates وcheckpoint.

هذا التسلسل يجعل المشروع قابلًا للشرح سطرًا وقرارًا: لماذا لا توجد raw target strings؟ لماذا Exclude يتقدم؟ لماذا Scope authorized immutable؟ لماذا execution خارج transaction؟ لماذا TaskRecord projection منفصل؟ لماذا ON DELETE RESTRICT؟ لماذا لا نبدأ Recon قبل plugin contract؟

الإجابة الموحدة هي أن CyberOS يُبنى كمنتج Software حقيقي: الحدود الأمنية والعقود والـauditability تسبق كثرة الميزات.

## References

[1]: https://github.com/malhiloo-byte/cyberHub/blob/main/README.md "CyberOS repository README"

[2]: https://github.com/malhiloo-byte/cyberHub/blob/main/cyberos-core/README.md "CyberOS Core README"

[3]: https://github.com/malhiloo-byte/cyberHub/tree/main/cyberos-core/src/cyberos/domain "CyberOS Domain source"

[4]: https://github.com/malhiloo-byte/cyberHub/tree/main/cyberos-core/src/cyberos/persistence "CyberOS Persistence source"

[5]: https://github.com/malhiloo-byte/cyberHub/blob/main/cyberos-core/tests/e2e/test_full_system_pipeline.py "Zero-State E2E audit"

[6]: https://github.com/malhiloo-byte/cyberHub/blob/main/.github/workflows/ci.yml "CyberOS GitHub Actions CI"

[7]: https://github.com/malhiloo-byte/cyberHub/blob/main/SECURITY.md "CyberOS security policy"

[8]: https://github.com/malhiloo-byte/cyberHub/blob/main/docs/architecture/module-1-recon-orchestrator.md "Module 1 architecture preparation"

[9]: https://github.com/malhiloo-byte/cyberHub/blob/main/ideas.md "CyberOS visual design direction"

[10]: https://github.com/malhiloo-byte/cyberHub/commits/main "CyberOS commit history"